Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2014                                                                                                                              № 9

с.Новониколаевка

Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности на 2014 год

С целью реализации на территории Новониколаевского сельского поселения Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в установленном порядке.

3. Контроль исполнения постановления возложить на специалиста 1 категории администрации сельского поселения Пепеляеву В.А.

Глава сельского поселения

(Глава Администрации)                                                                                     Д.С.Бурков

Приложение к постановлению

Администрации Новониколаевского

сельского поселения

от 04.02.2014г.  №  9

Мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности на 2014 год

| № п.п. | Наименование мероприятия | Объем запланированных бюджетных средств (тыс.руб.) | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | МБ | ОБ | ФБ | ВБ |  |
| 1 | Пропаганда энергосбережения среди населения |  |  |  |  |  | постоянно |
| 2 | Замена окон на пластиковые в административном здании с.Минаевка | 60,0 | 60,0 | - | - | - | август |
| 3 | Организация режима работы уличного освещения |  |  |  |  |  | постоянно |
| 4 | Модернизация уличного освещения (замена ламп уличного освещения на энергосберегающие) | 80,0 | 80,0 | - | - | - | октябрь |
| 5 | Проведение энергетического обследования административного здания с.Минаевка | 15,0 | 15,0 | - | - | - | июнь |
| 6 | Проведение энергетического обследования водонапорных башен 7 шт. | 15,0 | 15,0 | - | - | - | июнь |
|  | ИТОГО: | 170,0 | 170,0 | - | - | - | - |