Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Новониколаевка

03.03.2020                                                                                                                       № 17

## Об утверждении  отчета о  реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Комплексного развития  транспортной инфраструктуры муниципального образования  «Новониколаевское сельское поселение»  на 2017-2026 годы с перспективой до 2031 года» за 2019 год

## Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  рассмотрев отчет об исполнении Программы  « Комплексного развития  транспортной инфраструктуры муниципального образования « Новониколаевское сельское поселение»  на 2017-2026 годы с перспективой до 2031 года»  за 2019 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

## 1. Утвердить отчет об исполнении Программы  «Комплексного развития  транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение»  на 2017-2026 годы с перспективой до 2031 года»  за 2019 год, согласно приложению.

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном печатном издании «Информационный бюллетень» и размещению на официальном сайте Новониколаевского сельского поселения www.nnselpasino.ru.

3. Настоящее постановление  вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава сельского поселения                                                                       Бурков Д.С.

## Приложение

## УТВЕРЖДЕНО

## постановлением Администрации

## Новониколаевского сельского

поселения от 03.03.2020 №17

Отчет

об эффективности реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  муниципального образования  «Новониколаевское сельское поселение»

за 2019 год

Администрацией Новониколаевского сельского поселения принято постановление от 31.10.2016г. № 222 «Об утверждении Программы комплексного развития  транспортной инфраструктуры муниципального образования « Новониколаевское сельское поселение»  на 2017-2026 годы с перспективой до 2031 года».

Целью программы является: обеспечение сбалансированного перспективного развития транспортной инфраструктуры Новониколаевского сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции  объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

## Информация о выполнении мероприятий, необходимых для реализации  программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» на 2017-2026 годы с перспективой до 2031 года»:

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2019 год тыс. руб. | Факт 2019 год тыс. руб. |
| 1. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог, в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1413,0 | 1390,4 Проводилось летнее и зимние содержание дорог: грейдирование и очистка дорог от снега в течение всего года. |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 413,0 | 7266,2 Был проведен ремонт асфальтовой автомобильной дороги 725 метров в с. Новониколаевка ул. Совхозная. Отсыпано щебнем 210 м дороги по ул. Речная в с.Новониколаевка Строительный контроль был проведен по ремонту асфальтового покрытия автомобильной дороги с. Новониколаевка ул. Совхозная. |

Реализация мероприятий Программы позволяет обеспечивать сохранность сети внутри поселковых автомобильных дорог, дорожных сооружений и поддерживать их состояние в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года.